Họ và tên: ........................................................    Mã sinh viên: ........................................................

Lớp: ........................................................

Nhiệm vụ 1. Xác định nội dung được trình diễn

Chỉ các PBI đáp ứng đầy đủ Definition of Done mới được giới thiệu là Increment hoàn thành. Các mục chưa Done có thể được báo cáo minh bạch về tình trạng và phần việc còn thiếu.

| Mã | Trình diễn như Increment hoàn thành? | Lý do dựa trên dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| PBI-01 | Có | Acceptance Criteria đạt 4/4 và Definition of Done đạt đủ 5/5 điều kiện. Luồng kiểm tra số điện thoại đã tích hợp. |
| PBI-02 | Có | Acceptance Criteria đạt 5/5 và Definition of Done đạt đủ 5/5 điều kiện. Chức năng kiểm tra đường link đã tích hợp. |
| PBI-03 | Có | Acceptance Criteria đạt 3/3 và Definition of Done đạt đủ 5/5 điều kiện. Chức năng gửi báo cáo đã tích hợp. |
| PBI-04 | Không | Acceptance Criteria mới đạt 2/4; chưa có chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại, đồng thời Definition of Done chưa đạt. |
| PBI-05 | Không | Dù Acceptance Criteria đạt 3/3, Definition of Done mới đạt 2/5. Chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại nên chưa được gọi là Increment hoàn thành. |

Nhiệm vụ 2. Chuẩn bị kế hoạch Sprint Review

| STT | Hoạt động | Người phụ trách | Thời lượng | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu, nêu Product Goal, Sprint Goal và tình trạng các PBI | Ngọc Hương (Product Owner) | 5 phút | Mọi người hiểu mục tiêu Sprint, kết quả chung và mục nào đã hoặc chưa Done. |
| 2 | Trình diễn các Increment hoàn thành PBI-01, PBI-02, PBI-03 | Thu An, Gia Bình, Mai Lan (Developers) | 12 phút | Stakeholders quan sát được luồng sử dụng và kết quả thực tế của các mục Done. |
| 3 | Trao đổi phản hồi, câu hỏi và tình huống sử dụng | Quang Minh điều phối; tất cả cùng tham gia | 12 phút | Ghi nhận phản hồi theo mã FB-01 đến FB-05, làm rõ vấn đề và bối cảnh khi cần. |
| 4 | Tổng hợp kết quả, xem xét hướng sản phẩm và bước tiếp theo | Ngọc Hương chủ trì; Scrum Team và Stakeholders trao đổi | 6 phút | Thống nhất các đề xuất cần xem xét; Product Owner cân nhắc cập nhật Product Backlog, không cam kết tự động. |

Mục tiêu buổi Review: Kiểm tra kết quả của Sprint so với Sprint Goal, cùng Stakeholders xem xét Increment đã hoàn thành, thu nhận phản hồi và thảo luận hướng phát triển tiếp theo của SafePay.

Cách thu nhận phản hồi: Mời Stakeholders đặt câu hỏi trong suốt buổi Review, ghi từng ý theo mã FB-01 đến FB-05, hỏi thêm khi chưa rõ và phân loại phản hồi sau khi đã hiểu bối cảnh. Product Owner xem xét các đề xuất để cập nhật Product Backlog và quyết định thứ tự ưu tiên.

Nhiệm vụ 3. Phân định vai trò các bên

| Vai trò | Việc nên thực hiện trong Sprint Review | Việc không nên thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Nêu Product Goal, Sprint Goal, tình trạng Product Backlog; trao đổi với Stakeholders và xem xét phản hồi để điều chỉnh thứ tự ưu tiên. | Không biến mọi phản hồi thành cam kết làm ngay ở Sprint tiếp theo hoặc tự kết luận khi chưa trao đổi. |
| Scrum Master | Hỗ trợ sự kiện đúng mục tiêu, tạo điều kiện để mọi người phát biểu, điều phối trao đổi hai chiều và giúp nhóm nhận diện trở ngại. | Không tự quyết định tính năng nào phải làm ở Sprint sau thay Product Owner và Scrum Team. |
| Developers | Trình diễn Increment thực sự Done, giải thích kết quả và trả lời câu hỏi về cách hoạt động, kiểm thử và phần chưa hoàn thành. | Không giới thiệu PBI chưa đạt Definition of Done là chức năng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Quan sát, đặt câu hỏi, nêu nhu cầu, bối cảnh sử dụng và phản hồi dựa trên trải nghiệm hoặc nghiệp vụ. | Không yêu cầu mọi ý tưởng phải được triển khai ngay hoặc xem phản hồi là cam kết của nhóm. |

Nhiệm vụ 4. Xử lý phản hồi và đề xuất cập nhật Product Backlog

| Mã | Nhóm | Cách xử lý | Cập nhật Product Backlog? | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FB-01 | Đề xuất cải tiến | Làm rõ người lớn tuổi khó hiểu từ ngữ nào và cần hướng dẫn gì tiếp theo; cân nhắc đơn giản hóa nhãn cảnh báo và bổ sung hướng dẫn dễ hiểu. | Có thể tạo hoặc cập nhật PBI sau khi Product Owner đánh giá phạm vi và giá trị. | Cao |
| FB-02 | Đề xuất cải tiến | Làm rõ nội dung và kênh liên hệ ngân hàng cần hiển thị khi người dùng đã chuyển tiền; kiểm tra tính chính xác của hướng dẫn. | Đề xuất PBI cho luồng hướng dẫn sau giao dịch; Product Owner xem xét cùng mục tiêu sản phẩm. | Cao |
| FB-03 | Ý tưởng mới | Ghi nhận ý tưởng chia sẻ cảnh báo cho người thân; hỏi thêm về người nhận, cách chia sẻ và quyền riêng tư. | Đề xuất PBI mới để Product Owner đánh giá; không tự động đưa vào Sprint tiếp theo. | Thấp |
| FB-04 | Cần làm rõ | Xác định loại báo cáo nào được lưu, mục đích lưu, thời hạn lưu và yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư trước khi chốt yêu cầu. | Có thể tạo mục làm rõ yêu cầu hoặc cập nhật PBI sau khi có thông tin đủ rõ. | Trung bình |
| FB-05 | Lỗi cần xem xét | Tái hiện trên điện thoại với đường link rất dài, ghi thiết bị và kích thước màn hình; xác định mức độ ảnh hưởng rồi sửa và kiểm thử lại. | Tạo lỗi cần xử lý hoặc cập nhật PBI liên quan sau khi xác nhận được lỗi. | Cao |

Mức ưu tiên trên là đề xuất ban đầu dựa vào tác động đến người dùng và mục tiêu sản phẩm; Product Owner sẽ xem xét lại sau khi làm rõ phạm vi, rủi ro và nguồn lực. Không phản hồi nào tự động trở thành cam kết cho Sprint tiếp theo.

Nhiệm vụ 5. Sửa cách tổ chức Sprint Review chưa phù hợp

| Mã | Điểm chưa phù hợp | Cách sửa đề xuất |
| --- | --- | --- |
| RV-01 | Giới hạn Stakeholders chỉ được phát biểu trong 3 phút cuối khiến Review thiếu trao đổi hai chiều và phản hồi có thể đến quá muộn. | Mời Stakeholders đặt câu hỏi và phản hồi trong suốt buổi Review, dành thời gian trao đổi rõ ràng trong kế hoạch 35 phút. |
| RV-02 | PBI-05 chưa đạt Definition of Done vì thiếu review chéo và kiểm thử trên điện thoại; giới thiệu là chức năng đã hoàn thành không minh bạch. | Không trình diễn PBI-05 như Increment hoàn thành. Có thể báo cáo riêng trạng thái hiện tại và các điều kiện còn thiếu, đồng thời nêu rõ mục này chưa Done. |
| RV-03 | Scrum Master tự quyết định FB-03 phải làm ở Sprint tiếp theo, vượt quá vai trò điều phối và biến phản hồi thành cam kết. | Scrum Master hỗ trợ nhóm thảo luận và ghi nhận ý tưởng. Product Owner đánh giá giá trị, cập nhật Product Backlog và quyết định thứ tự ưu tiên; việc chọn vào Sprint nào được xem xét theo quy trình lập kế hoạch Sprint. |